## Slide 1: Projet FABOP directory
Soutenance de fin de projet - 5 Avril 2019

## Slide 2: Sommaire
Contexte du projet
Gestion de projet
Répartition des tâches
Les difficultés rencontrées
Avancement du projet
Tâches restantes
Conclusion

## Slide 3: Contexte du projet
Optimisation de la gestion de l’association, de ses effectifs, de ses participants...
Développement d’une application de gestion d’annuaire pour remplacer l’ancien système

## Slide 4: Gestion de projet

## Slide 5: Répartition des tâches
 | Tâches effectuées
Clément PANNETIER | Affectation dynamique des tags / représentations Amélioration des filtres et du tri des tableaux Suppression dynamique des champs des tableaux
Nolan PARDE | Authentification Gestion des rôles et accès qui en découlent Gestion des logs et des reverts Système d’importation de données utilisateurs (CSV)
Bineta DIALLO | Représentation et gestion des données Système d’exportation des données

## Slide 6: Difficultés rencontrées
Clément PANNETIER | Prise en main du projet (Gestion de projet / Architecture) Ajout dynamique d’entités en JavaScript Gestion des modèles de document (MongoDB)
Nolan PARDE | Prise en main du projet Architecture mise en place
Bineta DIALLO | Prise en main du projet

## Slide 7: Avancement du projet
Bundle 1: Gestion des données 80%
Bundle 2: Gestion des accès et sécurité 90 %
Bundle 3: Système import / export 65 %
Bundle 4: Sécurité et intégrité 0%

## Slide 8: Les tâches restantes à faire
Terminer les bundles 1 à 3 : fonctionnalités les plus importantes
Déployer l’application sur le site lfovdl.com
Commencer le Bundle 4 (chiffrement des données)

## Slide 9: Conclusion